**Plan pracy projektu "Poduszkowiec"**

Laboratorium 1 - 2015.10.12  
Zajęcia organizacyjne:  
 - podział na grupy  
 - ustalanie ogólnej tematyki projektów  
 - ustalanie stopnia trudności projektów  
 - ustalanie sposobu pracy nad projektem

Laboratorium 2 - 2015.10.19  
 - wybór tematu lub skończonego zbioru propozycji projektów  
 - konsultacja w sprawie wspólnego określenia wymagań

Laboratorium 3 - 2015.10.26  
 - wybór projektu w przypadku, gdy podczas poprzednich zajęć przedstawiło się zbiór propozycji projektów  
 - przedstawienie wstępnej wizji projektu

Laboratorium 4 - 2015.11.16  
 - ustalenie materiałów, z których będzie zbudowany poduszkowiec  
 - ustalenie rozmiarów poduszkowca  
 - zakup materiałów do budowy poduszkowca  
 - wstępna konstrukcja poduszkowca

Laboratorium 5 - 2015.11.30  
 - umożliwienie poduszkowcowi wznoszenie sie  
 - umożliwienie poduszkowcowi do poruszania się do przodu  
 - ukończenie konstrukcji poduszkowca  
 - zakup materiałów do budowy własnego modułu sterującego

Laboratorium 6 - 2015.12.14  
 - dodanie sterowania przy pomocy zewnętrznej aparatury sterującej do testów poruszania się poduszkowca  
 - rozpoczęcie prac nad budową własnego modułu sterującego

Laboratorium 7 - 2016.01.11  
 - pełna funkcjonalność motoryczna modelu  
 - dodanie ewentualnych elementów dodatkowych jak światełka sygnalizujące lub kamera

Laboratorium 8 - 2015.01.25  
 - termin zapasowy w przypadku problemów konstrukcyjnych

Uwaga.  
Dany plan jest przygotowany na dzień 2015.11.16 i nie uwzględnia ewentualnych przepadających zajęć z powodu godzin rektorskich lub dziekańskich lub innych. W takim przypadku terminy od danego będą przesunięte o jeden tydzień akademicki później.